maritime-edge-ai

Phase II — Master Project Definition

Operational Maritime Surveillance Platform with Real Sentinel-1 Data

| Auteur | Franck KINANI (Justin) — Étudiant IA/ML 4e année, programme iSMAGI |
| --- | --- |
| Organisation | KSF Space Foundation — https://ksf.space/ |
| Repository | github.com/FrancKINANI/maritime-edge-ai |
| Horizon cible | Fin juillet 2026 (démo fonctionnelle KSF) |
| Durée estimée | 21–28 jours de développement effectif |

# 1. Contexte et vision

## 1.1 Ce qui existe : Phase I validée

La Phase I du projet maritime-edge-ai a produit un pipeline Edge AI complet simulant un CubeSat SAR de surveillance maritime. Le pipeline opère selon cinq étapes séquentielles :

geo_filter → detector → priority_engine → segmenter → serializer

Les résultats expérimentaux validés de la Phase I sont les suivants :

| Métrique | Valeur | Modèle |
| --- | --- | --- |
| mAP@0.5 détecteur | 0.9474 | YOLOv8n ONNX INT8 — iVision-MRSSD |
| mAP@0.5 segmenteur | 0.9800 | YOLOv8n-seg ONNX INT8 — SSDD_coco |
| Taille pipeline INT8 | 7.05 MB | Deux modèles combinés |
| RAM peak | 252 MB | < 27 % de la limite 1 GB |
| Latence moyenne | 213 ms / image | 1 vCPU, 1 GB RAM |
| TERR | 0.8085 | INT8 pipeline complet |
| Throughput | 4.03 FPS | Contrainte edge respectée |

## 1.2 Ce que Phase II doit accomplir

La Phase II opère une transition fondamentale : remplacer les données simulées par de vraies images satellitaires Sentinel-1, exposer le pipeline comme plateforme de services, et produire une démonstration opérationnelle intégrable sur le site KSF.

La transformation est la suivante :

Phase I : Dataset simulé → pipeline monolithique → résultats locaux

Phase II : Sentinel-1 réel → microservices → démo opérationnelle KSF

## 1.3 La question scientifique centrale

La question la plus importante de la Phase II n'est pas architecturale. C'est une question de Computer Vision appliquée :

Quel pipeline de prétraitement permet de transférer un détecteur entraîné sur des datasets SAR publics (iVision-MRSSD, SSDD) vers des scènes Sentinel-1 réelles, sans réentraînement ?

C'est une question de zero-shot domain transfer. La réponse détermine si la Phase II est réalisable dans les délais, ou si un fine-tuning est nécessaire. Toute la Phase 0 est construite pour répondre à cette question de façon quantitative.

# 2. Architecture microservices

## 2.1 Principe de déployabilité universelle

L'architecture est conçue pour être déployable sans modification de code sur n'importe quel environnement : Streamlit Cloud (démo KSF), VPS avec Docker Compose, Kubernetes, ou machine locale. Le docker-compose.yml est le pivot de toute la portabilité.

## 2.2 Les 6 services

data-ingestor Orchestrateur de l'acquisition de données

Rôle unique : Connaître les sources externes, les interroger, et déclencher le reste de la pipeline.

- Authentification CDSE via token Keycloak OAuth2 (refresh automatique)

- Requête OData pour trouver les produits Sentinel-1 GRD sur la bounding box marocaine

- Téléchargement du fichier .SAFE ou requête Sentinel Hub Process API pour le crop spatial

- Fetch TLE SatNOGS par NORAD ID

- Exposition d'un endpoint /ingest recevant {bbox, date_range} et déclenchant la pipeline

Stack : FastAPI async + httpx + schedule

Endpoint principal : POST /ingest  →  {bbox, date_start, date_end, satellite_id}

sentinel-preprocessor Transformation GeoTIFF brut → tiles YOLOv8

Rôle unique : Transformer un GeoTIFF Sentinel-1 brut en tiles normalisées prêtes pour l'inférence. Aucune autre responsabilité.

Chaîne de traitement appliquée dans cet ordre :

- Lecture GeoTIFF uint16 avec rasterio

- Calibration radiométrique σ0 via LUT XML du fichier .SAFE

- Filtrage speckle Lee 5×5 avec scipy.ndimage

- Conversion logarithmique dB + normalisation [0, 255]

- Découpage en tiles 512×512 pixels avec 50 % d'overlap

Sortie : arrays numpy .npy + fichier JSON de métadonnées géo (coordonnées lat/lon de chaque tile).

Stack : Python pur — rasterio, numpy, scipy. Aucun SNAP, aucune dépendance Java.

Contrainte : CPU-only, RAM max 2 GB.

message queue — Redis Découplage preprocessor ↔ detector

Rôle unique : Buffer asynchrone entre la production lente des tiles (preprocessing) et la consommation rapide (inférence). Redis évite que l'un bloque l'autre.

Contenu de chaque message dans la queue :

{tile_npy, bbox_latlon, scene_id, timestamp, satellite_id, polarization}

detector Exécution du pipeline Phase I sur chaque tile

Rôle unique : Exécuter la pipeline Phase I existante sur chaque tile entrante. Zéro réécriture — c'est le code Phase I empaqueté comme microservice FastAPI.

- Consommation de la queue Redis

- Exécution du pipeline : geo_filter → YOLOv8n ONNX INT8 → priority_engine → YOLOv8n-seg ONNX INT8 → serializer

- Production d'événements DetectionEvent structurés en JSON

- Exposition de /health et métriques pour monitoring

Stack : Code Phase I inchangé + FastAPI wrapper minimal

satellite-monitor Contextualisation orbitale via SatNOGS

Rôle unique : Savoir où était le satellite au moment exact de chaque prise de vue. Remplace les TLE simulés de la Phase I par de vrais éléments orbitaux.

- Fetch périodique des TLE depuis SatNOGS DB API (toutes les 24h)

- Propagation SGP4 via skyfield pour calculer la position satellite à l'instant t

- Exposition de GET /position?satellite_id=X&timestamp=T → {lat, lon, altitude, orbital_phase}

Stack : FastAPI + skyfield + SatNOGS DB API (sans authentification)

aggregator Fusion et enrichissement des événements

Rôle unique : Recevoir les DetectionEvent bruts et les enrichir avant persistance et exposition au dashboard.

- Réception des DetectionEvent du detector

- Appel au satellite-monitor pour ajouter la position orbitale correspondante

- Attribution de la zone géographique GeoJSON (Z1 eaux territoriales 12 NM / Z2 ZEE / Z3 haute mer)

- Score de confiance final calculé par fusion détection + contexte orbital

- Persistance en base de données (SQLite pour la démo, PostgreSQL pour la production)

- Exposition de GET /events?since=T&zone=Z1 pour le dashboard

ground-dashboard Interface Streamlit — démo KSF

Base : Dashboard Phase I étendu avec trois nouveaux modes opérationnels.

- Mode Upload (Mode 1) : L'utilisateur charge une image SAR → détection + segmentation → résultats (carte, masques, vessel count, risk indicators)

- Mode Query (Mode 2) : L'utilisateur donne une bbox + date + source → le système fetch automatiquement l'image Sentinel-1 → analyse → rapport de mission

- Mode Monitoring (Mode 3) : Zone définie, fetch périodique des nouvelles scènes, alertes HIGH/CRITICAL automatiques

Déploiement : Streamlit Cloud → intégration iframe sur le site KSF (WordPress + Elementor)

2.3 Structure du repository

La Phase II réorganise le repo en conservant tout le code Phase I intact :

maritime-edge-ai/

├── services/                    ← NOUVEAU — Phase II

│   ├── data-ingestor/

│   │   ├── Dockerfile

│   │   ├── main.py              (FastAPI)

│   │   └── sentinel_fetcher.py  (remplace test_manifest.csv)

│   ├── sentinel-preprocessor/

│   │   ├── Dockerfile

│   │   ├── main.py

│   │   └── sar_preprocessing.py

│   ├── detector/

│   │   ├── Dockerfile

│   │   └── main.py              (wrapper Pipeline Phase I)

│   ├── satellite-monitor/

│   │   ├── Dockerfile

│   │   └── main.py

│   └── aggregator/

│       ├── Dockerfile

│       └── main.py

├── src/                         ← Phase I — INCHANGÉ

├── docker-compose.yml           ← Remplace l'ancien

└── docker-compose.demo.yml      ← Version légère KSF

## 2.4 Format de communication inter-services

| Interface | Format | Justification |
| --- | --- | --- |
| preprocessor → queue | .npy binaire numpy | Chargement direct RAM, zéro overhead de compression |
| queue → detector | .npy + JSON métadonnées | Performance maximale inter-services |
| detector → aggregator | JSON DetectionEvent | Léger, lisible, compatible toute BDD |
| aggregator → dashboard | REST JSON | Standard HTTP |
| dashboard → navigateur | HTML/JS Streamlit | Déployable Streamlit Cloud |

# 3. Sources de données et API

## 3.1 Sentinel-1 — Source primaire d'imagerie SAR

### Copernicus Data Space Ecosystem (CDSE)

URL : https://dataspace.copernicus.eu/

Rôle : Source principale des images Sentinel-1 GRD IW. Remplace l'ancien Open Access Hub (fermé en 2023).

Accès : Gratuit avec compte CDSE. Quota 12 TB/mois, 2000 requêtes/min.

Constellation active en juin 2026 : Sentinel-1C (lancé décembre 2024) + Sentinel-1D (lancé novembre 2025, en commissionnement). Passage sur les eaux marocaines toutes les 6 jours environ.

Authentification OAuth2 — endpoint Keycloak :

POST https://identity.dataspace.copernicus.eu/auth/realms/CDSE/protocol/openid-connect/token

client_id=cdse-public | grant_type=password | username | password

Endpoint de recherche OData (exemple — eaux marocaines) :

https://catalogue.dataspace.copernicus.eu/odata/v1/Products

?$filter=Collection/Name eq 'SENTINEL-1'

and OData.CSC.Intersects(area=geography'SRID=4326;POLYGON((-17 27,-1 27,-1 36,-17 36,-17 27))')

and ContentDate/Start ge 2025-01-01T00:00:00Z

Endpoint de téléchargement :

GET https://zipper.dataspace.copernicus.eu/odata/v1/Products({id})/$value

Format de produit ciblé : Sentinel-1 GRD IW (Interferometric Wide Swath), polarisation VV+VH, résolution 10 m, taille typique 100–300 MB zippé (1–3 GB décompressé).

### Sentinel Hub Process API

URL : https://docs.sentinel-hub.com/api/latest/

Rôle : Alternative au téléchargement complet. Permet de récupérer uniquement le crop spatial de la zone d'intérêt, prétraité dans le cloud.

Avantage : Réduit le téléchargement de 1–3 GB à quelques dizaines de MB.

Limite : Plan gratuit — ~10 000 Processing Units (PU) / mois.

Statut : Fallback optionnel pour la démo. CDSE + crop rasterio local est le chemin principal.

## 3.2 SatNOGS — Données orbitales et télémétrie

URL DB : https://db.satnogs.org/api/

URL Network : https://network.satnogs.org/api/

Rôle : Remplacer les TLE simulés de Phase I par de vrais éléments orbitaux. Télémétrie CubeSat pour enrichissement contextuel.

Accès : Entièrement public, sans authentification pour la lecture. Licence CC BY-SA.

Endpoint TLE par NORAD ID :

GET https://db.satnogs.org/api/satellites?norad_cat_id={NORAD_ID}

→ Champs tle1, tle2 en JSON. Mis à jour quotidiennement depuis Space-Track.

Endpoint télémétrie par satellite :

GET https://network.satnogs.org/api/data/?satellite__norad_cat_id={id}

→ Paquets hex JSON. Décodage via schémas Kaitai open-source.

Propagation orbitale : bibliothèque Python skyfield avec modèle SGP4. Produit position (lat, lon, altitude) et phase orbitale (ACQUISITION / CONTACT_WINDOW) à tout instant t.

## 3.3 Global Fishing Watch — Ground Truth hybride

URL : https://globalfishingwatch.org/our-apis/

Rôle : Source principale de l'AIS historique pour la constitution de la Ground Truth de validation scientifique (Phase 0).

Accès : API REST gratuite pour la recherche académique. Authentification par clé API.

Datasets utilisés pour la Phase 0 :

- AIS Vessel Presence : Positions AIS historiques depuis 2012, mondiales, disponibles jusqu'à H-96h. Couvre les eaux marocaines.

- SAR Vessel Detections : Détections SAR pré-annotées sur Sentinel-1, avec matching AIS (matched / unmatched). Sert de référence partielle pour l'annotation.

- AIS Off Events : Extinctions de transpondeur AIS — identifie les dark vessels potentiels.

Utilisation dans le protocole d'annotation :

- GFW fournit les positions AIS projetées sur l'image comme amorces d'annotation (80 % du travail automatisé)

- Un annotateur humain valide et complète via CVAT (20 % de corrections, notamment pour les dark vessels)

- Résultat : annotations classées AIS_confirmed ou visual_only

## 3.4 CVAT — Outil d'annotation

URL : https://www.cvat.ai/

Rôle : Annotation manuelle et validation humaine des boîtes de référence pour le benchmark Phase 0.

Utilisation : 10 scènes Sentinel-1 → découpe en tiles 512×512 → annotation bounding boxes navires.

Durée estimée : 8–12 heures d'annotation pour constituer le corpus de Ground Truth.

# 4. Phase 0 — Validation scientifique (priorité absolue)

La Phase 0 est la phase la plus importante du projet. Elle répond à la question scientifique centrale et détermine si la Phase II est réalisable dans les délais impartis.

## 4.1 Objectif

Prouver, de façon quantitative et rigoureuse, que les modèles Phase I (gelés, sans réentraînement) détectent des navires sur des images Sentinel-1 réelles après preprocessing adapté.

## 4.2 Protocole expérimental

### Constitution du corpus

- 10 scènes Sentinel-1 GRD IW téléchargées depuis CDSE

- Critères de sélection : varier les conditions (mer calme/agitée), les zones (Z1/Z2/Z3), et les dates

- Zone géographique : eaux marocaines — bbox approx. [-17, 27, -1, 36]

- Ce corpus sert exclusivement à l'évaluation — jamais à l'entraînement

### Annotation hybride GFW + CVAT

- Projeter les positions AIS (Global Fishing Watch) sur chaque scène à l'instant d'acquisition

- Ouvrir dans CVAT et annoter toutes les boîtes visibles, y compris sans AIS

- Classifier chaque boîte : AIS_confirmed (navire coopératif) ou visual_only (dark vessel potentiel)

### Benchmark des 4 pipelines de preprocessing

Appliquer les 4 chaînes suivantes sur chaque scène annotée et inférer avec les mêmes modèles ONNX INT8 gelés :

| Pipeline | Étapes | Hypothèse testée |
| --- | --- | --- |
| A — Baseline brut | GeoTIFF uint16 → normalisation [0,255] | Performance sans preprocessing |
| B — Calibration seule | σ0 → normalisation [0,255] | Impact de la calibration radiométrique |
| C — Calibration + speckle | σ0 → Lee 5×5 → normalisation [0,255] | Impact du filtrage speckle |
| D — Chaîne complète | σ0 → Lee 5×5 → log dB → normalisation [0,255] | Chaîne recommandée par la littérature |

### Métriques collectées

- Precision, Recall, F1-score, mAP@0.5, mAP@0.5:0.95

- Temps d'inférence par tile (ms)

- Nombre de faux positifs sur clutter marin

- Distance KS (Kolmogorov-Smirnov) entre histogrammes Sentinel-1 preprocessé et iVision-MRSSD

- Résultats séparés pour navires AIS_confirmed et visual_only

### Critères de décision

| Résultat mAP@0.5 | Décision |
| --- | --- |
| > 0.80 | Pipeline validé — passer immédiatement à la Phase 1 |
| 0.60 – 0.80 | Pipeline acceptable pour la démo — noter les limites, continuer avec avertissements |
| < 0.60 | Fine-tuning nécessaire — réévaluer le scope de la Phase II |

## 4.3 Livrable de la Phase 0

Un rapport de validation contenant : tableau comparatif des 4 pipelines, histogrammes de distribution d'intensité, analyse KS, et la décision documentée sur le pipeline optimal à utiliser pour toute la Phase II.

## 4.4 Durée

5 à 7 jours. Phase 0 ne peut pas être raccourcie — c'est l'expérience fondatrice de tout le projet.

# 5. Roadmap complète

| Phase | Durée | Objectif | Livrable | Critère GO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 5–7 j | Validation scientifique preprocessing | Rapport benchmark 4 pipelines | mAP@0.5 > 0.60 |
| Phase 1 | 8–10 j | Infrastructure microservices | Docker Compose 6 services fonctionnel | Test E2E sur données réelles |
| Phase 2 | 3–4 j | Intégration SatNOGS + TLE réels | satellite-monitor opérationnel | TLE réels dans orbital_simulator |
| Phase 3 | 5–7 j | Interface + démo KSF | Streamlit 3 modes + iframe KSF | Démo présentable au superviseur |

Total réaliste : 21 à 28 jours de développement effectif.

## 5.1 Détail Phase 1 — Infrastructure microservices

- J1–2 : Setup Docker Compose + Redis + SQLite + structure des 6 services

- J3–4 : data-ingestor (CDSE OData + authentification Keycloak)

- J5–6 : sentinel-preprocessor (chaîne validée en Phase 0)

- J7–8 : detector wrapper FastAPI + aggregator

- J9–10 : Tests end-to-end sur données Sentinel-1 réelles

## 5.2 Détail Phase 2 — SatNOGS

- J1–2 : satellite-monitor (TLE SatNOGS + propagation SGP4 skyfield)

- J3–4 : Remplacement des TLE simulés dans orbital_simulator.py

## 5.3 Détail Phase 3 — Interface KSF

- J1 : Spécifications fonctionnelles des 3 modes (Upload / Query / Monitor)

- J2–4 : Développement Streamlit + carte Leaflet interactive

- J5–6 : Intégration APIs backend

- J7 : Déploiement Streamlit Cloud + iframe KSF WordPress

# 6. Stack technique complète

## 6.1 Langages et frameworks

| Composant | Technologie | Version / Note |
| --- | --- | --- |
| API REST (tous services) | FastAPI | Async, documentation automatique |
| Preprocessing SAR | rasterio + numpy + scipy | CPU-only, sans SNAP ni Java |
| Inférence modèles | ONNX Runtime | INT8, modèles Phase I gelés |
| Propagation orbitale | skyfield | Modèle SGP4, TLE SatNOGS |
| Message queue | Redis | Tiles .npy inter-services |
| Base de données démo | SQLite | Swap PostgreSQL + PostGIS pour prod |
| Dashboard | Streamlit + Folium + Leaflet | Phase I étendu |
| Conteneurisation | Docker + Docker Compose | Déployabilité universelle |
| Annotation GT | CVAT | Open-source, auto-hébergeable |

## 6.2 APIs externes

| API | Usage | Auth | Coût |
| --- | --- | --- | --- |
| CDSE OData | Recherche et téléchargement Sentinel-1 | Keycloak OAuth2 | Gratuit — quota 12 TB/mois |
| CDSE Zipper | Téléchargement produits .SAFE | Bearer token | Inclus CDSE |
| Sentinel Hub Process API | Crop spatial (fallback) | API Key | Gratuit — 10k PU/mois |
| SatNOGS DB API | TLE par NORAD ID | Aucune | Entièrement gratuit |
| SatNOGS Network API | Télémétrie CubeSat | Aucune | Entièrement gratuit |
| Global Fishing Watch API | AIS historique + SAR detections | API Key (recherche) | Gratuit recherche académique |

## 6.3 Gestion des risques

| Risque | Probabilité | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Domain shift trop élevé (mAP < 0.60) | Modérée | Critique | Fine-tuning sur 200–500 tiles Sentinel-1 annotées |
| Sentinel Hub PU épuisés | Faible | Moyen | Fallback CDSE + crop rasterio local |
| Latence preprocessing > 5 min | Modérée | Moyen | Crop spatial AOI avant traitement, mode batch async |
| AIS absent pour dark vessels | Certaine | Faible | Annotation visuelle CVAT — classification AIS_confirmed vs visual_only |
| Quota CDSE atteint en démo | Très faible | Faible | Cache Redis des tiles prétraitées récentes |

# 7. Contribution scientifique

Si la Phase 0 est documentée rigoureusement, le projet dépasse le cadre d'un développement logiciel pour devenir une contribution technique originale en Computer Vision appliquée à la télédétection SAR.

## 7.1 Question de recherche

Quel pipeline de prétraitement permet de transférer efficacement un détecteur entraîné sur des jeux de données SAR publics (iVision-MRSSD, SSDD_coco) vers des scènes Sentinel-1 réelles, sans réentraînement ?

## 7.2 Résultat attendu

Un tableau de benchmark quantitatif comparant 4 pipelines de preprocessing sur 10 scènes Sentinel-1 annotées, avec mesure de la corrélation entre distance de distribution (test KS) et performance de détection (mAP@0.5).

Exemple de tableau attendu en sortie de Phase 0 :

| Pipeline | Precision | Recall | mAP@0.5 | KS dist. | Latence / tile |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A — Raw | — | — | — | — | — |
| B — σ0 | — | — | — | — | — |
| C — σ0 + Lee | — | — | — | — | — |
| D — σ0 + Lee + Log | — | — | — | — | — |

## 7.3 Structure de rapport suggérée (Section 4 rapport KSF)

- 4.1 Protocole de constitution du corpus de test (scènes, annotation hybride GFW + CVAT)

- 4.2 Analyse comparative des pipelines de preprocessing (tableau benchmark, courbes PR)

- 4.3 Analyse de distribution d'intensité (histogrammes, test KS, corrélation distance / performance)

- 4.4 Discussion : zero-shot domain transfer — conditions et limites

- 4.5 Choix du pipeline optimal et justification quantitative

## 7.4 Audience potentielle

Ce travail intéresse directement les équipes qui cherchent à déployer des modèles existants sur des données opérationnelles SAR sans réentraînement. Il est potentiellement soumissible dans un atelier type IGARSS (IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium) ou EUSAR.

# 8. Prochaine action immédiate

Le document de définition est complet. La prochaine étape est l'exécution de la Phase 0.

## 8.1 Ce qu'il faut faire maintenant

- Créer un compte CDSE sur dataspace.copernicus.eu

- Demander un accès API à Global Fishing Watch (gratuit pour la recherche)

- Valider avec le superviseur le NORAD ID du satellite de référence pour SatNOGS

- Lancer le prompt Phase 0 pour l'assistant codebase : script sar_preprocessing.py + benchmark_pipeline.py

## 8.2 Ce qui est bloqué en attente

- Sélection des 10 scènes Sentinel-1 → nécessite compte CDSE actif

- Annotation GFW → nécessite clé API GFW

- Choix définitif du pipeline preprocessing → résultat de la Phase 0

maritime-edge-ai Phase II — Master Project Definition

Franck KINANI — KSF Space Foundation — github.com/FrancKINANI/maritime-edge-ai